Arbeitsjournal

Datum: 05.04.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Korrektur der gefundenen Fehler | 2 | 0 | -2 | Ja |
| 2 | Konzept und Umsetzungsvergleich | 4 | 5.5 | + 1.5 | Ja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Getting Started Dokumentation | 7.00 – 9.00 | 2 | - |
| Konzept und Umsetzungsvergleich | 9.00 – 11.30  12.00 – 15.30 | 5.5 | 2 |
| Tagesjournal | 15.30 – 16.00 | 0.5 | - |

|  |
| --- |
| Probleme |
| Heute ist aufgefallen, dass ein Klemmheft etwas wenig für ca. 100 Seiten ist. Deshalb habe ich den Experten Patrick Schättin gefragt, ob ein Ordner für die Abgabe auch in Ordnung währe. Ich werde heute noch einen Ordner kaufen gehen, da wir gerade keinen im Büro haben. |

|  |
| --- |
| Hilfestellung |
| Keine Hilfestellung |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Der Tag verlief gut. Ich konnte viel an meiner Dokumentation arbeiten und einige Fehler noch beheben. |

**Ich bin:**

* Voraus
* **Im Plan**
* In Verzug

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Kandidat | Verantwortlicher |
|  |  |  |