Arbeitsjournal

Datum: 22.03.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Umsetzungserklärung der einzelnen Tasks | 4 | 4 | 0 | Ja |
| 2 | Expertenbesuch | 1 | 1 | 0 | Nein |
| 3 | Speichern der Parameter | 2.5 | 2 | 0 | Ja |
| 4 | Erstellung der Unit Tests & des Testkonzept | 1 | 0.5 | -0.5 | Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Korrektur des Gegenlesens von Matthias Hess | 7.30 – 8.00 | 0.5 | - |
| Vorgehensweiseerklärung dokumentiert | 8.00 – 9.00  11.00 – 12.30 | 2.5 | - |
| Expertenbesuch | 9.00 – 10.00 | 1 | - |
| Umsetzungserklärung verfeinert / Negative Punkte von Herr Schättin verbessert. | 10.00 -11.00 | 1 |  |
| Erstellung des Testkonzepts | 13.30 – 14.00 | 0.5 | 4 |
| Speichern der Parameter | 14.00 – 16.00 | 2 | 3 |
| Tagesjournal | 16.00 – 16.30 | 0.5 | - |

|  |
| --- |
| Probleme |
| Heute habe ich das Problem der unmöglichen Aufgabenstellung mit Herr Schättin besprochen. Wir haben nun ein neues Kriterium an Herr Schöpflin geschickt. |

|  |
| --- |
| Hilfestellung |
| Melanie Müller, unsere Office-Spezialistin hat mir gezeigt, wie man bei unseren Vorlagen ein Tabellenverzeichnis generieren kann. |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Da mir nicht klar war, ob der Expertenbesuch Teil der IPA-Zeit ist oder nicht, stehe ich momentan etwas im Verzug. Dies sollte ich morgen wieder einholen können. |

**Ich bin:**

* Voraus
* Im Plan
* **In Verzug**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Kandidat | Verantwortlicher |
|  |  |  |