Arbeitsjournal

Datum: 23.03.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Speichern der Parameter | 6 | 7 | +1 | Nein |
| 2 | Korrektur des Gegenlesens | 1 | 0 | -1 | Nein |
| 3 | Kriterien F06 & Aufgabenstellung mit Stand vergleichen | 0.5 | 0.5 | 0 | Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Json Serialisierung eines Parameters | 8.15 – 9.30 | 1.25 | 1 |
| API-Erweiterung, dass ein Parameter retour kommt. Und dies im Frontend anzeigen | 9.30 – 11.30 | 2 | 1 |
| API-Erweiterung, dass Json Lower Camel Case Json zurückgegeben wird. | 11.30 – 11.45 | 0.25 | 1 |
| Kriterien F06 & Aufgabenstellung mit Stand vergleichen | 12.30 – 13.00 | 0.5 | 3 |
| Backend Helper-Klassen schreiben für Json Serialisierung / Deserialisierung | 13.00 – 16.30 | 3.5 | 1 |
| Tagesjournal | 16.30 – 17.00 | 0.5 | - |

|  |
| --- |
| Probleme |
| Ein Problem, dass mich am morgen hatte, war dass die API ein Upper Camel Case Json Objekt retour lieferte. Dies konnte ich dann nicht serialisieren. Mit der Hilfe von Benjamin Schäublin, einem Entwicklerkollegen von mir, konnte ich das Problem schnell lösen, es fehlte nur ein Attribut bei der API. Zudem bin ich lange an einem Punkt hangen geblieben, bei der das Binding einer Checkbox sich nicht Updatet, wenn ich es vom Code aus her setze. Dies konnte ich mit der Angular Dokumentation von Google lösen. |

|  |
| --- |
| Hilfestellung |
| Google Angular Dokumentation, Benjamin Schäublin. |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Der Tag verlief gut. Ich bin schnell vorangekommen, leider konnte ich die Reflexion des Gegenlesens nicht machen, da ich die Dokumentation nicht wieder zurück bekommen habe heute. Sie sollte aber montags vorliegen. Das Programmieren der API gestaltet sich als schwieriger als erwartet. Der Einsatz von viel Reflection macht das ganze Arbeiten ziemlich Algorithmus-Lastig. Ich tüftle aber gerne, weshalb es mir dennoch Spass macht. Ich bin noch eine halbe Stunde in Verzug. Dies wird sich aber sicherlich im Verlaufe der Nächsten Woche bessern. |

**Ich bin:**

* Voraus
* Im Plan
* **In Verzug**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Kandidat | Verantwortlicher |
|  |  |  |