Arbeitsjournal

Datum: 26.03.2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Geplante Tagesziele | | | | | |
| **Nr.** | **Ziel** | **Soll** | **Ist** | **Abweichung** | **Abgeschlossen** |
| 1 | Speichern der Parameter | 4.5 | 3.5 | -1 | Ja |
| 2 | Implementation des Validierungsmechanismus | 3 | 2.5 | -0.5 | Nein |
| 3 | Durchführen der Tests | 1 | 1 | 0 | Nein |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit | Zeit | Aufwand | Ziel |
| Korrektur des Gegenlesens von Melanie Müller. | 8.30 – 9.00 | 0.5 | - |
| Speichern der Parameter fertiggestellt | 9.00 – 11.45  12.30 – 13.15 | 3.5 | 1 |
| Testing von Ziel 1, Fehlerbehebung der gefundenen Tests | 13.15 – 14.15 | 1 | 1 |
| Frontendseitige Validierung verbaut | 14.15 – 16.45 | 2.5 | 2 |
| Tagesabschluss | 16.45 – 17.00 | 0.25 | - |

|  |
| --- |
| Probleme |
| Ich hatte heute Schwierigkeiten mit RabbitMQ. Meine Service reagierten nicht. Dies konnte ich aber mit einem PC Neustart beheben. |

|  |
| --- |
| Hilfestellung |
| Heute habe ich keine Hilfestellung gebraucht. |

|  |
| --- |
| Tagesreflektion |
| Ich bin sehr gut vorangekommen. Insbesondere das Speichern der Parameter fertig zu machen und die Frontendvalidierung gingen schneller als erwartet. Ich bin nun leicht dem Plan Voraus. Ich rechne damit, dass ich Morgen die Validierung früher fertig stellen kann als erwartet. Die eingesparte Zeit, werde ich zum Feinschliff meiner Dokumentation einsetzen. Das Gegenlesen von Melanie Müller hat viel gebracht, da so einige Rechtschreibfehler korrigiert werden konnten. |

**Ich bin:**

* **Voraus**
* Im Plan
* In Verzug

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum | Kandidat | Verantwortlicher |
|  |  |  |